[24조] 프로젝트 기획서 (RAG 보강판)

주제 : 기술면접 꼬리질문 생성기

참여자 : 소태호(팀장), 원동규, 이강식, 임세현, 최준원

작성일 : 2026-05-03

변경 이력 : RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기반 사용자 자료 활용 기능을 MVP 범위로 승격, 관련 기술 스택·아키텍처·KPI·로드맵 보강

1. 문제 정의 및 프로젝트 개요

프로젝트 한 줄 정의

LLM 기반 에이전틱 워크플로우와 RAG를 활용하여, 기술 면접 답변의 모호한 부분과 핵심 용어를 자동으로 분석하고 사용자가 제공한 도메인 자료(면접 질문집·정리 노트 등)에 기반한 꼬리 질문을 생성하는 Human-in-the-Loop 면접 코칭 시스템을 개발한다.

서비스 한 줄 정의

기술 면접 답변과 본인이 참고하는 자료(md/pdf/GitHub 레포)를 함께 입력하면, AI가 답변의 약점을 분석하고 자료 맥락에 맞춘 꼬리 질문을 생성해주는 맞춤형 면접 연습 코치 서비스이다.

서비스 선정 배경

기술 면접에서 첫 번째 질문보다 꼬리 질문에서 탈락하는 경우가 압도적으로 많다. 면접관은 답변의 모호한 부분, 피상적 이해, 핵심 용어의 정확한 이해 여부를 꼬리 질문으로 검증한다.

기존 면접 준비 도구들은 예상 질문 목록 제공에 그치며, 답변을 분석하여 맥락에 맞는 꼬리 질문을 동적으로 생성하는 서비스는 거의 없다.

혼자 면접을 준비하는 취준생은 자신의 답변이 어디가 부족한지 스스로 파악하기 어렵고, 스터디를 구하더라도 꼬리 질문의 질이 일정하지 않다.

GitHub 등에 정리된 양질의 면접 자료(예: ksundong/backend-interview-question)가 많지만, 이를 단순 열람하는 데 그치고 본인의 답변과 연결하여 학습하기 어렵다.

해결하려는 문제

답변 깊이 부족을 인지하지 못하는 문제 : 개념을 암기 수준으로만 이해하여 "왜?", "어떻게?" 후속 질문에 대응하지 못한다.

핵심 용어에 대한 정확한 이해 검증 부재 : 기술 용어(동시성 제어, 가비지 컬렉션, CAP 정리 등)를 정확히 이해하고 사용했는지 검증받을 기회가 없다.

맥락 기반 꼬리 질문 생성의 부재 : 범용 챗봇은 답변 내용과 무관한 일반적인 질문만 생성한다.

사용자 맞춤화 부재 : 모든 사용자가 동일한 LLM 내장 지식만 참조하므로, 본인이 학습한 자료·관심 도메인·지원 회사 특성을 반영하기 어렵다. (RAG로 해결)

대상 사용자

IT/SW 직군 기술 면접을 준비하는 취업 준비생 및 이직 준비자

CS 기초(운영체제, 네트워크, 데이터베이스, 자료구조/알고리즘)부터 특정 기술 스택(Spring, React 등)까지 면접 대비가 필요한 사람

혼자 면접을 준비하거나, 스터디에서 꼬리 질문의 질을 높이고 싶은 사람

본인이 정리한 면접 노트나 GitHub의 양질의 면접 자료를 학습 루프에 직접 활용하고 싶은 사람

핵심 가치

"내 자료, 내 답변에 맞춘 꼬리 질문" — 단순한 질문 목록이 아니라 사용자가 실제로 한 답변을 분석하고, 사용자가 업로드한 자료의 출제 패턴·깊이를 참고하여 면접관 관점에서 파고들 포인트를 찾아내는 것이 이 서비스의 핵심이다.

2. 사용자 및 Agent 설계

타깃 사용자 페르소나

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 연령대 | 20대 중반 ~ 30대 초반 |
| 직업 | CS 전공 대학생, 부트캠프 수료생, 주니어 개발자(이직 준비) |
| 특징 | 기술 개념은 학습했으나 면접에서 깊이 있게 설명하는 데 어려움을 느낌. 혼자 연습하면서 피드백을 받을 수 없는 상황. GitHub·블로그에서 정리된 면접 자료를 모으지만 활용 방법이 막연함. |

Agent의 역할

이 Agent는 기술 면접 꼬리 질문 전문 코치로서 다음을 수행한다 :

답변 분석(Answer Analyzer) : 사용자의 답변을 문장 단위로 분석, 모호한 표현·논리적 비약·피상적 설명 구간을 식별

핵심 용어 추출(Term Extractor) : 답변 내 기술 용어를 추출하고 정확한 사용 여부·추가 설명 필요 여부 판단

지식 검색(Knowledge Retriever) [신규] : 사용자가 등록한 자료(md/pdf/GitHub)와 공용 지식 베이스에서 관련 질문·개념 청크를 검색

꼬리 질문 생성(Question Generator) : 분석 결과 + 검색된 자료 컨텍스트를 종합하여 면접관 관점의 꼬리 질문을 난이도별로 생성

품질 평가(Quality Evaluator) : 생성된 꼬리 질문의 관련성·실전성·자료 인용 적절성을 평가하고 필터링

Human-in-the-Loop 피드백 반영 : 사용자 피드백(유용함/불필요/난이도 조정)을 다음 라운드에 반영

Agent의 성격 및 톤앤매너

엄격하지만 건설적인 면접관 : 약점을 정확히 짚되, 보완 방향을 함께 제시

존댓말 사용, 기술적으로 정확한 표현 사용

불필요한 칭찬 없이 핵심만 전달

검색된 자료를 인용할 때는 출처(파일명·헤딩)를 함께 표시하여 신뢰성 확보

Agent의 자율성 범위

| 구분 | 자율 수행 | 사용자 승인 필요 |
| --- | --- | --- |
| 답변 분석 및 약점 식별 | O |  |
| 핵심 용어 추출 및 정확성 판단 | O |  |
| 지식 베이스 검색 및 컨텍스트 구성 | O |  |
| 꼬리 질문 초안 생성 | O |  |
| 꼬리 질문 품질 평가 및 필터링 | O |  |
| 최종 꼬리 질문 확정 및 제시 |  | O (사용자가 검토 후 수용/수정/재생성 요청) |
| 답변 방향 힌트 제공 |  | O (사용자가 힌트를 요청할 때만) |
| 사용자 자료 업로드/삭제/재인덱싱 |  | O (전적으로 사용자 수동 작업) |

Agent는 분석·검색·질문 생성까지 자율적으로 수행하되, 최종 결과물 제시 단계에서 반드시 사용자 개입을 요구한다(Human-in-the-Loop). 특히 자료 인입은 사용자의 명시적 액션이 있을 때만 수행하여 데이터 주권을 보장한다.

3. 핵심 기능 및 사용자 흐름

주요 사용자 시나리오

시나리오 A : CS 면접 준비 중인 취준생 김개발 (자료 미등록)

면접 질문("프로세스와 스레드의 차이")과 본인의 답변을 입력

Agent가 "메모리 공유 방식 설명이 추상적", "컨텍스트 스위칭 비용 언급 부재" 등 약점을 식별

공용 지식 베이스에서 관련 청크 검색 후, 난이도별 꼬리 질문 3개 생성

김개발이 피드백 → 심화 질문 난이도 조정 후 최종 세트 확정

시나리오 B : 본인 정리 노트를 활용하는 이재직 (자료 등록) [신규]

이재직은 본인이 1년간 정리한 백엔드 면접 노트(.md 5개)와 ksundong/backend-interview-question 레포 URL을 "내 자료" 탭에 등록

시스템이 자동으로 마크다운을 청킹·임베딩하여 user_{session_id} 컬렉션에 저장

면접 질문("DB 인덱스의 동작 원리")과 본인 답변 입력

Knowledge Retriever가 본인 노트 + 공용 자료에서 관련 청크 7개를 검색

Question Generator가 "본인 노트의 B+Tree 정리 내용을 참고하여" 꼬리 질문 4개를 생성하며, 인용 출처(파일명·헤딩)를 함께 표시

이재직은 자신이 약했던 부분과 정확히 일치하는 질문임을 확인

핵심 기능 정의

| # | 기능명 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 면접 질문/답변 입력 | 사용자가 면접 질문과 답변을 텍스트로 입력 | 필수 |
| 2 | 답변 분석 | 모호한 표현·논리적 비약·피상적 설명 구간을 자동 식별 | 필수 |
| 3 | 핵심 용어 추출 및 검증 | 답변 내 기술 용어 추출 및 정확성/깊이 판단 | 필수 |
| 4 | 자료 인입 (RAG Ingestion) [신규] | .md / .pdf 파일 업로드, GitHub 레포 URL, Raw URL 3가지 경로 지원 | 필수 |
| 5 | 지식 검색 (Knowledge Retrieval) [신규] | 하이브리드 검색(BM25 + Dense)으로 관련 청크 Top-K 추출 | 필수 |
| 6 | 꼬리 질문 생성 | 분석 결과 + 검색된 자료 컨텍스트로 난이도별 질문 생성 | 필수 |
| 7 | 질문 품질 평가 | 생성된 질문의 관련성·난이도·실전성·인용 적절성 평가 | 필수 |
| 8 | 사용자 피드백 반영 | 꼬리 질문 피드백을 받아 재생성/조정 (Human-in-the-Loop) | 필수 |
| 9 | 도메인 선택 | CS 세부 분야 선택으로 검색 범위 필터링 | 권장 |
| 10 | 내 자료 관리 UI [신규] | 업로드 자료 목록, 인덱싱 상태, 삭제/재인덱싱 기능 | 권장 |

사용자 관점 워크플로우

[시작]
  │
  ▼
(0) [선택] 내 자료 등록 — md/pdf 업로드 또는 GitHub URL 입력
  │
  ▼
(1) 도메인 선택 (예 : 운영체제, 네트워크, DB 등)
  │
  ▼
(2) 면접 질문 입력 또는 선택
  │
  ▼
(3) 해당 질문에 대한 자신의 답변 입력
  │
  ▼
(4) 답변 분석 결과 확인
    - 모호한 부분 하이라이트
    - 누락된 핵심 개념 표시
    - 핵심 용어 정확성 피드백
  │
  ▼
(5) 생성된 꼬리 질문 목록 확인 (난이도별 3~5개, 인용 출처 함께 표시)
  │
  ▼
(6) 꼬리 질문에 대한 피드백 제공 ◀──────┐
    - 유용함 / 불필요 / 난이도 조정     │
  │                                     │
  ▼                                     │
(7) 피드백 반영 여부 확인                 │
    - [재생성 요청] ─────────────────────┘
    - [만족 → 다음 질문으로 이동 또는 종료]
  │
  ▼
[종료]

시스템 관점 워크플로우 (LangGraph + RAG)

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│           LangGraph StateGraph                  │
│                                                 │
│  State: {                                       │
│    question: str,                               │
│    answer: str,                                 │
│    domain: str,                                 │
│    user_collection_id: str,         # NEW       │
│    analysis: AnalysisResult,                    │
│    terms: List[Term],                           │
│    retrieved_context: List[Chunk],  # NEW       │
│    follow_up_questions: List[Question],         │
│    evaluation: EvalResult,                      │
│    feedback: UserFeedback | None,               │
│    iteration_count: int                         │
│  }                                              │
└─────────────────────────────────────────────────┘

[START]
  │
  ▼
┌──────────────────┐
│  input_node      │  사용자 입력(질문 + 답변 + 도메인 + 컬렉션 ID)
└──────┬───────────┘
       ▼
┌──────────────────┐
│  answer_analyzer │  답변 분석 → State.analysis
└──────┬───────────┘
       ▼
┌──────────────────┐
│  term_extractor  │  핵심 용어 추출 → State.terms
└──────┬───────────┘
       ▼
┌──────────────────────────────────────────┐
│  knowledge_retriever         [NEW]       │
│  - terms + analysis 기반 쿼리 확장       │
│  - 사용자 컬렉션 + 공용 컬렉션 하이브리드│
│    검색 (BM25 + Dense, Top-K)             │
│  - State.retrieved_context 업데이트       │
└──────┬───────────────────────────────────┘
       ▼
┌──────────────────┐
│  question_gen    │  분석 결과 + 검색 컨텍스트로 꼬리 질문 생성
└──────┬───────────┘
       ▼
┌──────────────────┐
│  quality_eval    │  관련성·난이도·실전성·인용 적절성 평가
└──────┬───────────┘
       ▼
┌──────────────────────────────────────────┐
│  ◆ Conditional Edge: quality_check       │
│  if score < threshold → question_gen     │
│  else → human_review                     │
└──────┬───────────────────────────────────┘
       ▼ (품질 통과)
┌──────────────────────────────────────────┐
│  human_review    ★ Human-in-the-Loop     │
│  interrupt_before로 중단 → 피드백 수집   │
└──────┬───────────────────────────────────┘
       ▼
┌──────────────────────────────────────────┐
│  ◆ Conditional Edge: feedback_router     │
│  재생성 / 난이도 조정 → question_gen     │
│  만족 → END                              │
└──────────────────────────────────────────┘

4. 기술 구현 설계

기술 스택

| 구분 | 기술 | 선정 이유 |
| --- | --- | --- |
| 에이전틱 프레임워크 | LangGraph | 조건부 분기, 순환 그래프, Human-in-the-Loop, 상태 관리를 네이티브 지원 |
| LLM | Solar API (Upstage) | 답변 분석·용어 검증·꼬리 질문 생성 등 복잡한 한국어 추론에 적합 |
| LLM 연동 | LangChain | LLM 호출·프롬프트 템플릿·StructuredOutputParser 활용 |
| 임베딩 모델 [신규] | Solar Embedding (solar-embedding-1-large) | Solar API와 인증·요금 일원화, 한국어 기술용어 임베딩 품질 우수 |
| 벡터 DB [신규] | Chroma (로컬 persist) | MVP에 적합, 의존성 최소, 파일 기반 영속화로 SQLite와 일관성 |
| 검색 [신규] | EnsembleRetriever (BM25 + Dense) | 한국어 기술 용어 정확도 향상, 동의어/오타 대응 |
| 문서 파싱 [신규] | unstructured, pypdf, markdown-it-py | md / pdf / GitHub raw 컨텐츠를 통일된 Document 스키마로 변환 |
| GitHub 인입 [신규] | PyGithub 또는 GitHub REST API | /repos/{owner}/{repo}/git/trees/{branch}?recursive=1 로 .md 파일 재귀 수집 |
| 백엔드 | Python + FastAPI | LangGraph 그래프 실행 및 API 서빙 |
| 프론트엔드 | Streamlit | 빠른 프로토타이핑, 대화형 UI 및 파일 업로드 위젯 내장 |
| 상태 저장 | SQLite (LangGraph Checkpointer) | 로컬 환경에서 대화 상태 영속화 |

시스템 아키텍처

┌─────────────┐     ┌─────────────────────────────────────────────┐
│  Frontend   │     │           Backend (FastAPI)                  │
│ (Streamlit) │◄───►│                                              │
│             │     │  ┌──────────────────────────────────────┐    │
│ - 질문/답변 │     │  │     LangGraph StateGraph              │    │
│   입력 폼   │     │  │  input → analyzer → extractor         │    │
│ - 분석 결과 │     │  │   → knowledge_retriever  ◄────┐       │    │
│   표시      │     │  │   → generator → evaluator     │       │    │
│ - 꼬리 질문 │     │  │   → human_review → (loop/end) │       │    │
│   목록 +    │     │  └──────────────────────────────┼───────┘    │
│   인용출처  │     │                                  │            │
│ - 피드백    │     │  ┌──────────────┐    ┌──────────▼────────┐   │
│   버튼      │     │  │  LLM API     │    │  RAG Subsystem    │   │
│ - 내 자료   │     │  │  (Solar)     │    │                   │   │
│   관리 탭   │     │  └──────────────┘    │  ┌─────────────┐  │   │
│             │     │                      │  │ Ingestion   │  │   │
└─────┬───────┘     │  ┌──────────────┐    │  │ Pipeline    │  │   │
      │             │  │ Checkpointer │    │  │ (md/pdf/GH) │  │   │
      │             │  │  (SQLite)    │    │  └──────┬──────┘  │   │
      │             │  └──────────────┘    │         ▼         │   │
      │             │                      │  ┌─────────────┐  │   │
      └─────────────┼─── 자료 업로드 ─────►│  │  Embedder   │  │   │
       (파일/URL)   │                      │  │  (Solar)    │  │   │
                    │                      │  └──────┬──────┘  │   │
                    │                      │         ▼         │   │
                    │                      │  ┌─────────────┐  │   │
                    │                      │  │ Vector DB   │  │   │
                    │                      │  │ (Chroma)    │  │   │
                    │                      │  │ - public    │  │   │
                    │                      │  │ - user_*    │  │   │
                    │                      │  └─────────────┘  │   │
                    │                      └───────────────────┘   │
                    └──────────────────────────────────────────────┘

RAG 서브시스템 상세 설계 [신규]

(1) 자료 인입(Ingestion) — 3가지 경로

| 경로 | 입력 형태 | 처리 방식 |
| --- | --- | --- |
| 파일 업로드 | .md, .pdf | Streamlit file_uploader → unstructured / pypdf 파싱 → 공통 Document 스키마 |
| GitHub 레포 URL | github.com/{owner}/{repo} | GitHub API로 .md 파일만 재귀 수집 → raw content 다운로드 → 파싱 |
| Raw URL | raw.githubusercontent.com/... | HTTP GET → MIME 판별 → 파싱 |

(2) 청킹 전략 — 질문 단위 청킹

면접 자료는 마크다운 헤딩(##, ###)으로 질문이 구분되는 경우가 많음

MarkdownHeaderTextSplitter로 헤딩 + 본문을 1청크로 묶어 "질문 1개 = 검색 결과 1개" 구조 확보

PDF는 RecursiveCharacterTextSplitter (chunk_size=800, overlap=120) fallback

메타데이터 : {source, question_title, heading_path, domain, collection_id, ingested_at}

(3) 임베딩 & 벡터 저장

임베딩 모델 : Upstage Solar Embedding (passage용/query용 분리 호출)

벡터 DB : Chroma — 컬렉션 분리 전략 사용

· public : 팀이 큐레이션한 기본 면접 자료(공용)

· user_{session_id} : 사용자가 직접 업로드한 자료(세션 또는 사용자 ID 단위)

영속화 : ./chroma_db 디렉토리에 persist (Streamlit 재시작에도 유지)

(4) 검색 전략 — 하이브리드 + 쿼리 확장

쿼리 구성 : term_extractor가 추출한 핵심 용어 + analysis가 식별한 약점 키워드 결합

하이브리드 검색 : EnsembleRetriever(BM25 70% + Dense 30%) — 한국어 기술 용어 정확도 보강

컬렉션 가중치 : user_* 결과를 public 결과보다 우선 노출 (사용자 포커싱)

Top-K = 5 (K가 너무 크면 generator 프롬프트가 비대해져 품질 저하)

선택적 확장 : Solar Reranker로 재정렬 (v1.1)

(5) 컨텍스트 주입 프롬프트 패턴

[Question Generator System Prompt 발췌]

당신은 엄격하지만 건설적인 기술 면접관입니다. 다음은 사용자가 참고하는 면접 자료입니다.
이 자료의 **질문 패턴**과 **출제 깊이**를 참고하여 꼬리 질문을 생성하되,
자료를 그대로 베끼지 말고 사용자 답변 맥락에 맞게 변형하세요.
인용한 자료가 있다면 [출처: {source} - {heading}] 형태로 명시하세요.

<retrieved_context>
{retrieved_chunks}
</retrieved_context>

<user_answer>
{answer}
</user_answer>

<analysis>
{analysis_result}
</analysis>

프롬프트 설계 전략

역할 분리 원칙 : 각 노드(분석/추출/검색/생성/평가)마다 역할 특화 시스템 프롬프트를 분리

구조화된 출력 : 모든 노드 출력을 Pydantic 모델로 파싱하여 다음 노드에 전달

피드백 반영 프롬프트 : 사용자 피드백이 있을 경우 이전 결과 + 피드백 내용을 함께 주입

출처 인용 강제 : RAG 컨텍스트를 사용한 질문은 반드시 [출처: ...] 표기로 신뢰성 확보

데이터 활용 및 기억 관리

대화 내 상태 관리 : LangGraph State에 현재 세션의 질문·답변·분석·피드백·검색 컨텍스트 저장

체크포인터 : SqliteSaver로 그래프 실행 상태 영속화, Human-in-the-Loop 중단 후 재개 가능

벡터 DB 영속화 : Chroma persist 디렉토리로 사용자 자료 인덱스 유지

사용자 자료 격리 : 컬렉션 단위로 분리하여 다른 사용자 자료에 접근 불가

제약사항 및 예외 처리

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 지원 범위 | CS 기초 및 주요 기술 스택 면접 질문에 한정. 인성/영어 면접 제외 |
| 입력 제한 | 답변 텍스트 50자 이상 ~ 2000자 이하 |
| 자료 크기 제한 [신규] | 사용자 업로드 파일 1개당 5MB 이하, 세션당 총 30MB 이하 / GitHub 레포는 .md 파일 100개까지 |
| 인입 시간 [신규] | GitHub 레포 인입은 비동기 백그라운드로 처리하고 진행률 표시 |
| 반복 제한 | 꼬리 질문 재생성 최대 3회 (iteration_count 관리) |
| LLM 의존성 | LLM/임베딩 API 장애 시 에러 안내 및 재시도 유도 |
| 환각 대응 | 품질 평가 노드에서 답변/질문/검색 컨텍스트와 무관한 생성 결과 필터링 |
| 저작권 [신규] | 사용자 자료는 본인 학습용으로만 사용. 공개 GitHub 자료는 라이선스 표기 우선 |
| 이번 범위 제외 | 모범 답안 생성, 음성 면접 시뮬레이션, 사용자 간 자료 공유 |

5. 성과 평가 및 실행 계획

성공 지표 (KPI)

| 지표 | 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 꼬리 질문 관련성 | 생성된 꼬리 질문의 80% 이상이 원래 답변과 직접 관련 | 사용자 피드백(유용함/불필요) 비율 |
| Human-in-the-Loop 동작 | 재생성 후 만족도 향상 | 재생성 후 "만족" 비율 |
| 워크플로우 완주율 | 입력부터 최종 꼬리 질문 확인까지 90% 이상 정상 완료 | 시스템 로그 |
| RAG 인용률 [신규] | 사용자 자료 등록 세션의 70% 이상에서 검색 컨텍스트가 최종 질문에 반영 | Question Generator 출력의 [출처:...] 인용 비율 |
| RAG 만족도 향상 [신규] | 자료 등록 사용자가 미등록 사용자보다 "유용함" 피드백 비율 +15%p 이상 | A/B 비교 |
| 인입 성공률 [신규] | 업로드/URL 인입 작업의 95% 이상 정상 완료 | Ingestion 파이프라인 로그 |

MVP 범위

MVP에 포함 (필수 구현)

LangGraph StateGraph 기반 에이전틱 워크플로우 (노드 6개 + 조건부 엣지 2개)

답변 분석 노드 / 핵심 용어 추출 노드

RAG 인입 파이프라인 : md/pdf 파일 업로드 + GitHub 레포 URL [신규]

Solar Embedding + Chroma 벡터 DB (public / user_* 컬렉션 분리) [신규]

Knowledge Retriever 노드 : 하이브리드 검색(BM25 + Dense) [신규]

꼬리 질문 생성 노드 (난이도별 3~5개, 인용 출처 표기)

품질 평가 노드 + 조건부 엣지로 재생성 루프

Human-in-the-Loop : interrupt_before 기반 사용자 피드백 수집

Streamlit UI : 입력 → 분석 → 꼬리 질문 → 피드백 + "내 자료 관리" 탭 [신규]

로컬 환경에서 실행 가능한 데모

MVP에서 제외 (향후 확장)

Reranker 적용 (v1.1)

사용자별 학습 이력 관리 및 취약 영역 리포트

모범 답안 생성 기능

사용자 간 자료 공유 / 팀 컬렉션

다중 사용자 인증 및 권한 (단일 세션 기준 운영)

음성 인터페이스 확장 (STT/TTS) — 단계별 도입 계획

실제 면접의 본질은 "압박 상황에서 말로 설명하기"이므로, 텍스트 입력만으로는 한계가 있다. 다만 현재 스택(Streamlit + LangGraph HITL)이 실시간 양방향 음성에 적합하지 않고 RAG 도입으로 MVP 범위가 이미 확장된 상태이므로, 음성 인터페이스는 다음과 같이 단계 분리하여 도입한다.

| 단계 | 범위 | 기대 효과 | 기술 선택지 | 난이도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase A (v1.1) | STT 도입 — 사용자가 답변을 음성으로 말하면 텍스트로 변환 후 기존 워크플로우 진입 | 음성으로 답하며 노출되는 횡설수설·필러("음...")·기술용어 발음 약점을 분석에 반영. 핵심 효과의 약 70% 확보 | Whisper(셀프호스팅) 우선 / Naver CLOVA Speech / Google STT | 낮음 |
| Phase B (v1.2) | TTS 추가 — 질문 및 꼬리 질문을 면접관 음성으로 재생 | 면접관이 실제로 질문하는 듯한 몰입감, 청해 훈련 효과 | CLOVA Voice(한국어 자연스러움 1위) / ElevenLabs / OpenAI TTS | 낮음 |
| Phase C (v2.0) | 실시간 양방향 대화 모드 — Streamlit 탈피, WebRTC 기반 풀 음성 면접 | STT→LLM→TTS 왕복 3~5초 이내의 실제 대화감, 답변 시간 측정 | React + FastAPI WebSocket / streamlit-webrtc / LiveKit | 매우 높음 |

단계별 LangGraph 통합 방식

Phase A : 그래프 진입 전 stt_node 추가 → State에 audio_input, transcript 필드. 기존 5개 분석 노드 무수정.

Phase B : human_review 직후 tts_node 추가 → State에 audio_output_url 필드. 화면 텍스트와 음성 동시 제공.

Phase C : 그래프 자체를 스트리밍 모드로 재구성, 음성 입력 인터럽트 지원, HITL UX를 음성 친화적으로 재설계.

도입 시 주요 고려사항

한국어 STT 정확도 : 기술 용어(뮤텍스, B+Tree, OAuth2 등) 인식률이 일상 대화보다 떨어지므로 사후 보정 로직(용어 사전 + LLM 교정) 필요

비용 : STT/TTS API는 분당 과금 — 1세션 10분 기준 약 $0.1~0.3 추가. Whisper 셀프호스팅으로 STT 비용 회피 가능

레이턴시 : Phase C 진입 시 현재 다중 노드 구조는 응답이 늦어 대화감이 깨질 수 있음 — 일부 노드 병렬화 또는 스트리밍 출력 필요

데모 PoC : Phase A는 1~2일이면 PoC 가능하므로, 시연 임팩트를 위해 데모 직전에라도 Whisper 통합을 검토할 가치가 있음

단계별 개발 로드맵

| 단계 | 목표 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 : 핵심 그래프 구축 | LangGraph 워크플로우 동작 확인 | State 정의, 노드 함수 구현(analyzer/extractor/generator/evaluator), 엣지 연결, CLI 테스트 |
| 2단계 : RAG 인입 파이프라인 [신규] | 자료 업로드 → 청킹 → 임베딩 → 저장 단독 동작 | md/pdf 파서, MarkdownHeaderTextSplitter, Solar Embedding, Chroma 영속 저장, CLI 인입 테스트 |
| 3단계 : Knowledge Retriever 통합 [신규] | 그래프에 검색 노드 삽입 및 컨텍스트 주입 | EnsembleRetriever 구성, State 확장(retrieved_context), generator 프롬프트에 컨텍스트 주입, 인용 표기 |
| 4단계 : GitHub 레포 인입 [신규] | URL 입력만으로 자동 인입 | GitHub API 연동, .md 재귀 수집, 비동기 진행률 표시 |
| 5단계 : 조건부 분기 및 순환 | 에이전틱 워크플로우 완성 | 품질 평가 기반 조건부 엣지, 재생성 루프, iteration_count 제한 |
| 6단계 : Human-in-the-Loop | 사용자 피드백 반영 | interrupt_before, SqliteSaver, 피드백 수집 → State 업데이트 → 재개 |
| 7단계 : UI 연동 | 사용자 인터페이스 완성 | Streamlit UI 구현, "내 자료 관리" 탭, FastAPI 엔드포인트 |
| 8단계 : 통합 테스트 및 데모 | 데모 준비 | 시나리오별 테스트, 프롬프트 튜닝, 에러 처리, 데모 시연 |

기대 효과

면접 준비 효율 향상 : 혼자서도 실제 면접관 수준의 꼬리 질문을 받아볼 수 있어, 스터디 없이도 깊이 있는 면접 준비 가능

약점 인지 및 개선 : 자신의 답변에서 부족한 부분을 구체적으로 파악하고 보완 방향을 잡을 수 있음

사용자 맞춤 학습 [신규] : 본인이 정리한 노트와 신뢰하는 자료에 기반한 꼬리 질문으로, 학습한 자료의 활용도와 회수율 극대화

에이전틱 워크플로우 + RAG 학습 : LangGraph의 StateGraph·조건부 엣지·순환 그래프·HITL과 RAG의 인입·청킹·검색·컨텍스트 주입을 실제 서비스에 통합하는 경험 축적

부록 A. RAG 보강에 따른 주요 변경 요약

| 섹션 | 변경 내용 |
| --- | --- |
| 1. 프로젝트 한 줄 정의 | "RAG 활용" 명시 |
| 1. 해결하려는 문제 | "사용자 맞춤화 부재" 항목 추가 |
| 2. Agent 역할 | Knowledge Retriever 역할 추가 |
| 2. 자율성 범위 | 사용자 자료 업로드/관리 = 사용자 수동 작업으로 명시 |
| 3. 핵심 기능 | 기능 #4(자료 인입), #5(지식 검색), #10(자료 관리 UI) 추가 |
| 3. 워크플로우 | knowledge_retriever 노드 + 사용자 자료 등록 단계 추가 |
| 4. 기술 스택 | 임베딩/벡터DB/문서 파서/GitHub 인입 4행 추가 |
| 4. 시스템 아키텍처 | RAG Subsystem(Ingestion/Embedder/Vector DB) 컴포넌트 추가 |
| 4. 신규 절 | RAG 서브시스템 상세 설계 절 추가 |
| 4. 제약사항 | 자료 크기/인입 시간/저작권 항목 추가 |
| 5. KPI | RAG 인용률·만족도 향상·인입 성공률 3개 지표 추가 |
| 5. MVP 범위 | RAG 관련 항목을 MVP "포함"으로 승격 |
| 5. 로드맵 | 2·3·4단계로 RAG 구현 단계 추가 (총 8단계) |
| 5. 향후 확장 | 음성 인터페이스(STT/TTS)를 Phase A(STT)·B(TTS)·C(실시간 양방향)로 단계화하여 향후 확장 항목에 명시 |