[24조] 프로젝트 기획서 (v3 — 구현 반영판)

주제: 기술 면접 꼬리 질문 생성기

참여자: 소태호(팀장), 원동규, 이강식, 임세현, 최준원

최초 작성: 2026-05-03 (RAG 보강판 v2) / 갱신: 2026-05-07 (v3)

1. 문제 정의

프로젝트 한 줄 정의: LLM·RAG·LangGraph로 기술 면접 답변의 약점을 분석하고, 그 약점 한 곳을 정조준한 꼬리 질문을 한 개씩 자동으로 이어가는 면접 코칭 시스템.

서비스 한 줄 정의: 면접 답변과 본인 자료(md/pdf/GitHub)를 함께 입력하면 AI가 답변의 약점을 분석하고 그 약점에 정조준한 꼬리 질문을 자동으로 이어가며, 같은 토픽이 충분히 다뤄졌다고 판단되면 다른 토픽으로 자연스럽게 전환하는 맞춤형 면접 연습 코치.

선정 배경 (v2 그대로): 기술 면접에서 첫 질문보다 꼬리 질문에서 탈락이 많고, 기존 도구는 정적 질문 목록에 그치며, 혼자 준비하는 취준생은 본인 답변 약점을 스스로 진단하기 어려움.

해결하려는 문제:

답변 깊이 부족 미인지: 개념을 암기 수준으로만 이해해 "왜?", "어떻게?" 후속 질문에 대응 못함. 본인 답변이 피상적인지 스스로 판단 기준 없음.

핵심 용어 정확성 검증 부재: 기술 용어를 정확히 사용했는지 검증할 기회 없음.

맥락 기반 꼬리 질문 부재: 범용 챗봇은 답변 내용과 무관한 일반 질문만 생성.

사용자 맞춤화 부재 (RAG로 해결): 본인 정리 노트·관심 도메인 자료를 학습 루프에 직접 활용하기 어려움.

대상 사용자:

IT/SW 직군 기술 면접을 준비하는 취준생·이직 준비자

CS 기초(OS/네트워크/DB/자료구조) ~ 특정 기술 스택(Spring/React 등)까지 면접 대비

혼자 준비하거나 스터디에서 꼬리 질문 질을 높이고 싶은 사람

본인 정리 노트·GitHub 면접 자료를 학습 루프에 직접 활용하고 싶은 사람

핵심 가치: "내 자료, 내 답변에 맞춘 꼬리 질문" — 정적 질문 목록이 아니라 사용자가 실제로 한 답변을 분석하고 본인 자료의 출제 패턴을 참고하여 면접관 관점에서 파고들 포인트를 찾아냄.

2. Agent 설계

타깃 사용자 페르소나

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 연령대 | 20대 중반 ~ 30대 초반 |
| 직업 | CS 전공 대학생, 부트캠프 수료생, 주니어 개발자(이직 준비) |
| 특징 | 개념은 학습했으나 면접에서 깊이 있게 설명하기 어려워함. 혼자 연습 시 피드백 부재. GitHub·블로그 면접 자료를 모으지만 활용 방법이 막연함. |

노드 구성 (구현 반영)

| 노드 | 상태 | 역할 / 변경 |
| --- | --- | --- |
| analyzer_node | ✅ | answer_quality(good/uncertain/incorrect) 분류 + 약점 노트 + 잘 모르겠어요 시 모범답안 생성 + 질문 의도 정리 |
| term_extractor_node | ✅ | 답변 내 영문/한글 기술 용어 추출 (RAG 쿼리 강화용) |
| knowledge_retriever_node | ✅ | Chroma 벡터 검색. 80자 미만 청크는 noise로 폐기 |
| question_generator_node | ✅ | 단일 probe 모델로 변경. v2: 난이도별 3개 후보 → v3: 분석 notes 중 critical/moderate 항목 한 개를 정조준한 단일 질문 |
| evaluator_node | ⚠️ | 점수만 출력. 재생성 분기·임계값 분기 제거 (분기 단순화) |
| `human_review_node` | ❌ | 제거 — Agent 출력에 대한 메타 피드백 HITL(B). 사용자 피드백(쉽게/어렵게)을 정량 평가할 방법이 없어 그래프에서 분리 |
| (신규) 클라이언트 자동 전환 휴리스틱 | ✅ | 같은 도메인 follow-up 3회 후 또는 answer_quality가 uncertain/incorrect → 자동 새 seed |

요약: 6노드 + 조건부 엣지 2개 → 5노드 선형 그래프. (B) HITL의 의도 중 "사용자 의사 반영"은 클라이언트 측 자동 전환으로 옮김 — (A) 흐름은 오히려 강해짐.

Agent 성격 및 톤앤매너

엄격하지만 건설적인 면접관 — 약점을 정확히 짚되 보완 방향 함께 제시

존댓말, 회화체 면접관 톤 ("혹시 ~ 들어보셨어요?", "방금 ~ 라고 하셨는데 ~ 는 어떻게 되나요?")

불필요한 칭찬 없이 핵심만 전달

자료 인용 시 출처(file_name + heading) 표시로 신뢰성 확보

Agent의 자율성 범위

| 구분 | 자율 수행 | 사용자 승인 필요 | v2 → v3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 답변 분석 및 약점 식별 | ✅ |  | 그대로 |
| 핵심 용어 추출 | ✅ |  | 그대로 |
| 지식 베이스 검색 및 컨텍스트 구성 | ✅ |  | 그대로 |
| 꼬리 질문 초안 생성 | ✅ |  | 그대로 |
| 꼬리 질문 품질 평가 | ✅ (점수만) |  | 분기 미사용 |
| 최종 꼬리 질문 확정 및 제시 | ✅ 자동 진행 | ❌ | v2: 사용자 검토 → v3: 자동 push |
| 사용자 자료 업로드/삭제 |  | ✅ | 그대로 |

3. 핵심 기능 및 사용자 흐름

기능 표

| # | 기능 | 상태 | 변경 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 면접 질문/답변 입력 | ✅ | seed는 BE 자동 생성, 사용자는 답변만 |
| 2 | 답변 분석 | ✅ | 3종 분류 + 약점 노트 + 잘 모르겠어요 시 모범답안 |
| 3 | 핵심 용어 추출 | ✅ | — |
| 4 | 자료 인입 (md/pdf/GitHub) | ✅ | + HTML 태그 strip 파이프라인 |
| 5 | 지식 검색 | ✅ | Chroma + 80자 미만 청크 필터 → 빈약 자료는 자동으로 LLM 일반 지식 폴백 |
| 6 | 꼬리 질문 생성 | ✅ | 단일 probe로 변경 |
| 7 | 질문 품질 평가 | ⚠️ | 점수만, 분기 미사용 |
| 8 | 4-way 메타 피드백 (HITL B) | ❌ | 제거 |
| 9 | 도메인 선택 | ✅ | 단일 선택 + 자유 키워드 다중 |
| 10 | 자료 관리 UI | ✅ | + 세션 간 selection reconciliation |
| 11 | 자동 토픽 전환 (신규) | ✅ | 같은 도메인 3회 probe 후 또는 잘 모르겠어요 시 자동 새 seed |
| 12 | 세션 영구화 (신규) | ✅ | sessionStorage에 turns 저장 → 새로고침 시 복원 |

통합 워크플로우

사용자 액션 → BE LangGraph 실행 → 클라이언트 라우팅:

[onboarding] 트랙 → 도메인(단일) + 키워드 → [선택: 자료]
        │
        ▼
[chat: seed 자동 생성]
        │
        ▼  ┌──── 사용자 답변 또는 [잘 모르겠어요] ◄─┐
        │  │                                       │
        ▼  ▼                                       │
   ┌─────────────────────────────────────┐         │
   │  LangGraph (선형)                    │         │
   │   analyzer ∥ term_extractor          │         │
   │     → knowledge_retriever            │         │
   │     → question_generator (단일 probe)│         │
   │     → evaluator → END                │         │
   └─────────────────────────────────────┘         │
        │                                           │
        ▼                                           │
   분석 카드 + 인용 출처 + 다음 질문 자동 push      │
        │                                           │
        ▼  클라이언트 라우팅:                       │
        │   - good + 같은 토픽 < 3회 → probe 푸시 ──┤
        │   - good + 같은 토픽 ≥ 3회 → 새 seed ────┤
        │   - uncertain/incorrect → 새 seed ───────┘
        │
        ▼
[브라우저 종료까지 반복; sessionStorage에 turns 영구화]

v2 대비 변경: HITL(B) 단계(사용자가 후속 질문을 검토·재생성·수용 결정) 제거. 자동 진행 + 토픽 자동 전환으로 대체. (A) 흐름은 답변·"잘 모르겠어요" 클릭이 직접 다음 질문을 결정하므로 더 직접적.

시나리오 (대표 1개)

김개발 (자료 미등록): /onboarding → "운영체제" 단일 도메인 → seed 자동 생성("컨텍스트 스위칭이...") → 답변 → analyzer가 약점("PCB 설명 부재") → question_generator가 그 약점 정조준 probe("방금 컨텍스트 스위칭 비용 짚어주셨는데, PCB가 무엇이고 비용에 직접 영향을 주는지 설명해주실 수 있을까요?") → 자동 진행. 같은 토픽 3회 후 또는 잘 모르겠어요 시 → 다른 토픽으로 자동 전환.

자료 등록 시나리오: /materials 에서 GitHub 레포/파일 업로드 → BE가 청킹·HTML strip·임베딩 → seed 단계에서 사용자 자료 청크 마이닝 → citation card와 함께 출제. 청크가 모두 80자 미만이면 자동으로 정적 풀 폴백.

4. 기술 구현

기술 스택

| 구분 | v2 계획 | v3 실제 | 변경 사유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프레임워크 | LangGraph | 그대로 | — |
| LLM | Solar API | Solar Pro 3 (reasoning_effort=medium) | 그대로. 다른 LLM 비교는 후속 검토 |
| LLM 연동 | LangChain | openai.AsyncOpenAI 직접 | 의존성 한 단계 축소 |
| 임베딩 | Solar Embedding | solar-embedding-1-large-passage/-query 비대칭 | — |
| 벡터 DB | Chroma | 그대로 | — |
| 검색 | Hybrid (BM25 + Dense) | Dense 단일 | MVP 단순화. 한국어 정확도 보강은 청크 임계값으로 |
| 문서 파싱 | unstructured 등 3종 | MarkdownHeaderTextSplitter + pypdf + 자체 HTML strip | md/pdf 두 종 |
| 백엔드 | FastAPI | 그대로 | — |
| 프론트엔드 | Streamlit | Next.js 14 + Tailwind | Airbnb 톤 viewport-bound UI 요구 + 향후 STT 확장 대비 |
| 상태 저장 | SqliteSaver | MemorySaver + 클라이언트 sessionStorage | HITL(B) 제거로 interrupt→resume 시나리오 소멸. 클라이언트가 turns 영구화 |

시스템 아키텍처

┌────────────────┐     ┌─────────────────────────────────────────┐
│  Frontend      │     │           Backend (FastAPI)             │
│  (Next.js 14)  │◄───►│                                         │
│                │     │  ┌──────────────────────────────────┐   │
│ /onboarding    │     │  │   LangGraph StateGraph           │   │
│   3-step       │     │  │  analyzer ∥ term_extractor →     │   │
│ /chat          │     │  │   knowledge_retriever →          │   │
│   자동 진행     │     │  │   question_generator → evaluator │   │
│ /materials     │     │  │   → END                          │   │
│   업로드/관리   │     │  └──────────────────────────────────┘   │
│                │     │                                         │
│ sessionStorage │     │  ┌──────────┐    ┌──────────────────┐   │
│  - onboarding  │     │  │ Solar    │    │  RAG Subsystem   │   │
│  - materials   │     │  │ Pro 3 +  │    │  - md/pdf/github │   │
│  - chat_turns  │     │  │ Embedding│    │  - HTML strip    │   │
└────────────────┘     │  └──────────┘    │  - Chroma        │   │
                       │                  │   (public/user)  │   │
                       │                  └──────────────────┘   │
                       └─────────────────────────────────────────┘

RAG 핵심 설계

(1) 자료 인입: 파일(.md/.pdf), GitHub 레포 URL, Raw URL 3가지 경로.

(2) 청킹 + HTML strip (v2 대비 추가):

마크다운 헤딩 단위 청킹 (그대로)

HTML 태그·엔티티 정규식 strip (<details>/<summary>/<p> 등) — GitHub 면접 자료의 collapsible Q&A가 임베딩 노이즈를 만들기 때문

HTML strip 후 80자 미만 청크는 폐기 — 빈약한 자료가 LLM 답변 품질을 낮춤

(3) 검색 단순화:

v2의 BM25+Dense Hybrid → Dense 단일

Top-K = 5

검색 결과에 retrieve-time HTML strip + 80자 임계 한 번 더 (방어층)

(4) Question Generator 프롬프트 핵심:

drill-down 강제: notes 중 critical/moderate 항목 한 개 정조준

답변 인용 강제: 사용자 표현·용어를 그대로 인용해서 질문

새 분야 도입 금지: 분야 전환은 클라이언트 휴리스틱이 담당

출력 단일: follow_ups 배열에 정확히 한 개

데이터 보관

| 계층 | 위치 | 영구화 |
| --- | --- | --- |
| LangGraph thread | BE MemorySaver | 서버 재시작 시 폐기 |
| Chroma 인덱스 | .chroma 디렉터리 | 디스크 |
| onboarding state | sessionStorage tq.onboarding | 탭 종료 시 |
| selected materials | sessionStorage tq:selected_materials | 탭 종료 시 |
| chat turns (신규) | sessionStorage tq:chat_turns | 탭 종료 시 |

제약사항 차이

| 항목 | v2 | v3 |
| --- | --- | --- |
| 답변 길이 하한 | 50자 | 1자 ("잘 모르겠어요" 같은 짧은 답변 처리) |
| 재생성 제한 | iteration 3회 | 재생성 로직 자체 제거 |
| LLM 실패 시 | 에러 + 재시도 | silent mock fallback 폐기 — 진짜 에러 노출, 답변 자동 롤백으로 동일 답변 재시도 가능 |
| 환각 대응 | 평가 노드 필터 | prompt 설계 (답변 인용 강제) + 청크 임계값 |

5. 성과 평가 및 실행 계획

성공 지표 (KPI)

| 지표 | 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 꼬리 질문 관련성 | 생성된 꼬리 질문의 80% 이상이 원래 답변과 직접 관련 | 사용자 피드백(유용함/불필요) 비율 |
| 워크플로우 완주율 | 입력부터 최종 꼬리 질문 확인까지 90% 이상 정상 완료 | 시스템 로그 |
| RAG 인용률 | 사용자 자료 등록 세션의 70% 이상에서 검색 컨텍스트가 최종 질문에 반영 | Question Generator 출력의 citations 채워진 비율 |
| RAG 만족도 향상 | 자료 등록 사용자가 미등록 사용자보다 "유용함" 피드백 비율 +15%p 이상 | A/B 비교 |
| 인입 성공률 | 업로드/URL 인입 작업의 95% 이상 정상 완료 | Ingestion 파이프라인 로그 |

v2 대비: HITL 동작 지표(재생성 후 만족도 향상)는 HITL(B) 제거로 측정 대상 자체가 사라져 폐기.

MVP 변경 사유 (한 표로)

| 항목 | v2 | v3 결정 | 사유 |
| --- | --- | --- | --- |
| HITL(B) — 메타 피드백 | 필수 | 제외 | 쉽다/어렵다 피드백을 정량 평가할 방법 없음 |
| 4-way 피드백 UI | 필수 | 제외 | 위 사유 + UX 번거로움 |
| 품질 평가 재생성 루프 | 필수 | 제외 | 임계값 분기·iteration_count 제거 |
| BM25+Dense Hybrid | 필수 | 단순화 (Dense 단일) | MVP 범위 |
| 다중 도메인 | 권장 | 단일 선택 | 다중 시 broad한 질문 발생 |
| Streamlit | 필수 | Next.js | UI 톤·확장성 |
| SqliteSaver | 영속화 | MemorySaver | HITL(B) 제거로 resume 불필요 |
| 신규: 자동 토픽 전환 | — | 추가 | 같은 도메인 3회 또는 uncertain/incorrect 시 |
| 신규: 새로고침 복원 | — | 추가 | sessionStorage 영구화 |

향후 검토

HITL(B) 재도입 시: 새 질문 직후 "난이도 검증 노드"가 약점 깊이·추상도 등을 평가해 피드백 일치 여부 채점. 통과 못하면 재생성. (회의 제안)

세션 분리 모델: 도메인 1개 끝까지 마친 후 자동 새 onboarding.

다른 LLM 비교 실험: Solar 의존 vs 모델 한계 분리 (Claude / GPT-4o 등).

STT 도입 (Phase A): 꼬리 질문 컨셉 안정화 후 후순위.

단계별 개발 로드맵 (실제 진행 반영)

| 단계 | 목표 | 완료 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LangGraph 핵심 그래프 구축 | ✅ | HITL/조건부 분기 단순화 후 5-node 선형 |
| 2 | RAG 인입 파이프라인 | ✅ | + HTML strip + 청크 80자 임계 |
| 3 | Knowledge Retriever 통합 | ✅ | Hybrid 미구현, Dense 단일 |
| 4 | GitHub 레포 인입 | ✅ | — |
| 5 | 조건부 분기 및 순환 | ⚠️ | 평가 분기 제거. 클라이언트 자동 토픽 전환으로 대체 |
| 6 | Human-in-the-Loop (B) | ❌ | 회의 결정으로 제거 |
| 7 | UI 연동 | ✅ | Streamlit → Next.js |
| 8 | 통합 테스트 및 데모 | ✅ | EC2 자동 배포 포함 |

기대 효과

면접 준비 효율 향상: 혼자서도 실제 면접관 수준의 꼬리 질문을 받을 수 있어 스터디 없이도 깊이 있는 면접 준비 가능.

약점 인지 및 개선: 본인 답변에서 부족한 부분을 구체적으로 파악하고 보완 방향을 잡을 수 있음.

사용자 맞춤 학습: 본인 정리 노트·신뢰하는 자료에 기반한 꼬리 질문 — 자료의 활용도와 회수율 극대화.

에이전틱 워크플로우 + RAG 학습: LangGraph StateGraph·조건부 엣지·RAG 인입·청킹·검색·컨텍스트 주입을 실제 서비스에 통합하는 경험 축적.

6. 알려진 이슈 & 개선 방향

회의 결론: 핵심 어려움 두 가지(질문 연관성·HITL 정량 평가)는 구현 난이도보다는 LLM 비결정성에 의존. 단기 개선 경로는 (1) prompt 디자인 강화, (2) 검증·평가 노드 재도입 검토, (3) 다른 LLM 비교.

| 이슈 | 현상 | 단기 대응 |
| --- | --- | --- |
| 꼬리 질문 연관성 | 답변·분석에서 동떨어지는 경우 | prompt에 좋은/나쁜 예시 페어 다양화, analyzer notes 정조준 항목을 schema로 구조화 |
| HITL(B) 피드백 정량 평가 어려움 | 쉽게/어렵게 피드백 후 새 질문이 정말 그런지 자동 판정 불가 | 난이도 검증 노드 재도입 시 evaluator 분기 다시 활성화 |
| 다중 도메인 broad 질문 | 도메인 간 맥락 섞임 | 단일 도메인 + 세션 분리 (현재 단일 선택 부분 적용) |
| 분절된 대화 경험 | turn-by-turn 구조가 실제 면접감과 거리 | 음성 인터페이스(Phase A: STT) 또는 면접관식 보조 발화 추가 |