[24조] 프로젝트 기획서

참여자 : 소태호(팀장), 원동규, 이강식, 임세현, 최준원

1. 문제 정의 및 프로젝트 개요

프로젝트 한 줄 정의

LLM 기반 에이전틱 워크플로우를 활용하여, 기술 면접 답변의 모호한 부분과 핵심 용어를 자동으로 분석하고 도메인 지식에 기반한 꼬리 질문을 생성하는 Human-in-the-Loop 면접 코칭 시스템을 개발한다.

서비스 한 줄 정의

기술 면접 답변을 입력하면 AI가 답변의 약점을 분석하고, 실제 면접관처럼 깊이 있는 꼬리 질문을 생성해주는 면접 연습 코치 서비스이다.

서비스 선정 배경

- 기술 면접에서 첫 번째 질문보다 꼬리 질문에서 탈락하는 경우가 압도적으로 많다. 면접관은 답변의 모호한 부분, 피상적 이해, 핵심 용어의 정확한 이해 여부를 꼬리 질문으로 검증한다.

- 기존 면접 준비 도구들은 예상 질문 목록 제공에 그치며, 답변을 분석하여 맥락에 맞는 꼬리 질문을 동적으로 생성하는 서비스는 거의 없다.

- 혼자 면접을 준비하는 취준생은 자신의 답변이 어디가 부족한지 스스로 파악하기 어렵고, 스터디를 구하더라도 꼬리 질문의 질이 일정하지 않다.

해결하려는 문제

- 답변 깊이 부족을 인지하지 못하는 문제: 면접 준비 시 개념을 암기 수준으로만 이해하고, 실제 면접에서 “왜?”, “어떻게?”라는 후속 질문에 대응하지 못한다. 본인의 답변이 피상적인지 스스로 판단할 기준이 없기 때문이다.

- 핵심 용어에 대한 정확한 이해 검증 부재: 답변에 포함된 기술 용어(예: “동시성 제어”, “가비지 컬렉션”, “CAP 정리”)를 정확히 이해하고 사용했는지 검증받을 기회가 없다. 용어를 잘못 사용하거나 모호하게 설명하면 면접에서 신뢰를 잃게 된다.

- 맥락 기반 꼬리 질문 생성의 부재: 범용 챗봇에 면접 질문을 요청하면 답변 내용과 무관한 일반적인 질문만 생성된다. 실제 면접관은 지원자의 구체적인 답변 내용에서 파고들 포인트를 찾는다.

대상 사용자

- IT/SW 직군 기술 면접을 준비하는 취업 준비생 및 이직 준비자

- CS 기초(운영체제, 네트워크, 데이터베이스, 자료구조/알고리즘)부터 특정 기술 스택(Spring, React 등)까지 면접 대비가 필요한 사람

- 혼자 면접을 준비하거나, 스터디에서 꼬리 질문의 질을 높이고 싶은 사람

핵심 가치

“내 답변의 약점을 정확히 짚어주는 맞춤형 꼬리 질문” — 단순한 질문 목록이 아니라, 사용자가 실제로 한 답변을 분석하여 면접관 관점에서 파고들 포인트를 찾아내고, 도메인 지식에 기반한 깊이 있는 꼬리 질문을 생성하는 것이 이 서비스의 핵심이다.

2. 사용자 및 Agent 설계

타깃 사용자 페르소나

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 연령대 | 20대 중반 ~ 30대 초반 |
| 직업 | CS 전공 대학생, 부트캠프 수료생, 주니어 개발자(이직 준비) |
| 특징 | 기술 개념은 학습했으나 면접에서 깊이 있게 설명하는 데 어려움을 느낌. 혼자 연습하면서 피드백을 받을 수 없는 상황 |

Agent의 역할

이 Agent는 기술 면접 꼬리 질문 전문 코치로서 다음을 수행한다:

- 답변 분석(Answer Analyzer): 사용자의 답변을 입력받아 문장 단위로 분석하고, 모호한 표현, 논리적 비약, 피상적 설명 구간을 식별한다.

- 핵심 용어 추출(Term Extractor): 답변에 등장하는 기술 용어를 추출하고, 해당 용어가 정확하게 사용되었는지, 추가 설명이 필요한지를 판단한다.

- 꼬리 질문 생성(Question Generator): 분석 결과를 종합하여 면접관 관점에서 파고들 수 있는 꼬리 질문을 난이도별로 생성한다.

- 품질 평가(Quality Evaluator): 생성된 꼬리 질문이 원래 답변과 논리적으로 연결되는지, 실제 면접에서 나올 법한 질문인지를 평가하고 필터링한다.

- Human-in-the-Loop 피드백 반영: 사용자가 생성된 꼬리 질문에 대해 피드백(유용함/불필요/난이도 조정)을 제공하면, 이를 반영하여 질문을 재생성하거나 다음 라운드에 반영한다.

Agent의 성격 및 톤앤매너

- 엄격하지만 건설적인 면접관: 약점을 정확히 짚되, “이 부분을 이렇게 보완하면 좋겠습니다”와 같이 방향을 함께 제시한다.

- 존댓말 사용, 기술적으로 정확한 표현 사용

- 불필요한 칭찬 없이 핵심만 전달

Agent의 자율성 범위

| 구분 | 자율 수행 | 사용자 승인 필요 |
| --- | --- | --- |
| 답변 분석 및 약점 식별 | O |  |
| 핵심 용어 추출 및 정확성 판단 | O |  |
| 꼬리 질문 초안 생성 | O |  |
| 꼬리 질문 품질 평가 및 필터링 | O |  |
| 최종 꼬리 질문 확정 및 제시 |  | O (사용자가 검토 후 수용/수정/재생성 요청) |
| 답변 방향 힌트 제공 |  | O (사용자가 힌트를 요청할 때만) |

Agent는 분석과 질문 생성까지는 자율적으로 수행하되, 최종 결과물을 사용자에게 제시하고 피드백을 받는 단계에서 반드시 사용자의 개입을 요구한다(Human-in-the-Loop). 이를 통해 사용자의 현재 학습 수준과 면접 준비 방향에 맞는 맞춤형 코칭이 가능해진다.

3. 핵심 기능 및 사용자 흐름

주요 사용자 시나리오

시나리오: CS 면접 준비 중인 취준생 김개발

김개발은 내일 예정된 백엔드 개발자 면접을 준비하고 있다. “프로세스와 스레드의 차이를 설명해주세요”라는 질문에 대해 답변을 작성했지만, 이 답변이 충분한지 확신이 없다.

- 김개발은 서비스에 접속하여 면접 질문(“프로세스와 스레드의 차이를 설명해주세요”)과 자신의 답변을 입력한다.

- Agent가 답변을 분석하여 “메모리 공유 방식에 대한 설명이 추상적”, “컨텍스트 스위칭 비용 차이에 대한 언급 부재” 등의 약점을 식별한다.

- Agent가 꼬리 질문 3개를 난이도별로 생성하여 제시한다:

  - (기본) “스레드가 공유하는 메모리 영역을 구체적으로 설명해주세요.”

  - (중급) “멀티스레드 환경에서 발생할 수 있는 동기화 문제와 해결 방법은?”

  - (심화) “컨텍스트 스위칭 비용이 프로세스보다 스레드가 적은 이유를 커널 레벨에서 설명해주세요.”

- 김개발은 기본 질문은 유용하다고 피드백하고, 심화 질문은 자신의 지원 포지션과 맞지 않아 “난이도 낮춰주세요”를 요청한다.

- Agent가 피드백을 반영하여 심화 질문을 조정한 후 최종 꼬리 질문 세트를 제시한다.

핵심 기능 정의

| # | 기능명 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 면접 질문/답변 입력 | 사용자가 면접 질문과 자신의 답변을 텍스트로 입력 | 필수 |
| 2 | 답변 분석 | 모호한 표현, 논리적 비약, 피상적 설명 구간을 자동 식별 | 필수 |
| 3 | 핵심 용어 추출 및 검증 | 답변 내 기술 용어를 추출하고 정확성/깊이를 판단 | 필수 |
| 4 | 꼬리 질문 생성 | 분석 결과를 바탕으로 난이도별 꼬리 질문 생성 | 필수 |
| 5 | 질문 품질 평가 | 생성된 질문의 관련성, 난이도 적절성, 실전성 평가 | 필수 |
| 6 | 사용자 피드백 반영 | 꼬리 질문에 대한 피드백을 받아 재생성/조정 (Human-in-the-Loop) | 필수 |
| 7 | 도메인 선택 | CS 세부 분야(OS, 네트워크, DB, 자료구조 등) 선택 | 권장 |

워크플로우

사용자 관점 워크플로우

[시작]
  │
  ▼
(1) 도메인 선택 (예: 운영체제, 네트워크, DB 등)
  │
  ▼
(2) 면접 질문 입력 또는 선택
  │
  ▼
(3) 해당 질문에 대한 자신의 답변 입력
  │
  ▼
(4) 답변 분석 결과 확인
    - 모호한 부분 하이라이트
    - 누락된 핵심 개념 표시
    - 핵심 용어 정확성 피드백
  │
  ▼
(5) 생성된 꼬리 질문 목록 확인 (난이도별 3~5개)
  │
  ▼
(6) 꼬리 질문에 대한 피드백 제공 ◀──────┐
    - 유용함 / 불필요 / 난이도 조정          │
  │                                         │
  ▼                                         │
(7) 피드백 반영 여부 확인                    │
    - [재생성 요청] ─────────────────────────┘
    - [만족 → 다음 질문으로 이동 또는 종료]
  │
  ▼
[종료]

시스템 관점 워크플로우 (LangGraph 기반 에이전틱 워크플로우)

아래는 LangGraph의 StateGraph를 활용한 시스템 내부 워크플로우이다. LangGraph의 핵심 특징인 조건부 엣지(Conditional Edge), 순환 그래프(Cyclic Graph), 상태 관리(State Management), Human-in-the-Loop가 모두 반영되어 있다.

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│           LangGraph StateGraph                  │
│                                                 │
│  State: {                                       │
│    question: str,                               │                                   │    answer: str,                                 │                   │    domain: str,                                 │
│    analysis: AnalysisResult,                    │
│    terms: List[Term],                           │
│    follow_up_questions: List[Question],         │
│    evaluation: EvalResult,                      │
│    feedback: UserFeedback | None,               │
│    iteration_count: int                         │
│  }                                              │
└─────────────────────────────────────────────────┘

[START]
  │
  ▼
┌──────────────────┐
│  input_node      │  사용자 입력(질문 + 답변 + 도메인)을
│  (입력 수집)      │  State에 저장
└──────┬───────────┘
       │
       ▼
┌──────────────────┐
│  answer_analyzer │  LLM이 답변을 문장 단위로 분석
│  (답변 분석)      │  → 모호한 표현, 논리적 비약, 피상적 설명 식별
│                  │  → State.analysis 업데이트
└──────┬───────────┘
       │
       ▼
┌──────────────────┐
│  term_extractor  │  답변에서 기술 용어를 추출하고
│  (용어 추출)      │  정확성/깊이를 판단
│                  │  → State.terms 업데이트
└──────┬───────────┘
       │
       ▼
┌──────────────────┐
│  question_gen    │  분석 결과 + 추출 용어를 종합하여
│  (질문 생성)      │  난이도별 꼬리 질문 생성
│                  │  → State.follow_up_questions 업데이트
└──────┬───────────┘
       │
       ▼
┌──────────────────┐
│  quality_eval    │  생성된 질문의 품질을 평가
│  (품질 평가)      │  → 관련성, 난이도 적절성, 실전성 점수
│                  │  → State.evaluation 업데이트
└──────┬───────────┘
       │
       ▼
┌──────────────────────────────────────────┐
│  ◆ Conditional Edge: quality_check       │
│                                          │
│  if evaluation.score < threshold:        │
│      → question_gen (재생성, 순환)         │
│  else:                                   │
│      → human_review (사용자 검토)          │
└──────┬───────────────────────────────────┘
       │ (품질 통과)
       ▼
┌──────────────────────────────────────────┐
│  human_review    │  ★ Human-in-the-Loop  │
│  (사용자 검토)    │                        │
│                  │  - interrupt_before로   │
│                  │    그래프 실행을 중단     │
│                  │  - 사용자에게 꼬리 질문   │
│                  │    목록 + 분석 결과 제시  │
│                  │  - 피드백 수집           │
│                  │    → State.feedback     │
└──────┬───────────────────────────────────┘
       │
       ▼
┌──────────────────────────────────────────┐
│  ◆ Conditional Edge: feedback_router     │
│                                          │
│  if feedback == "재생성":                  │
│      → question_gen (순환, 피드백 반영)     │
│  elif feedback == "난이도 조정":            │
│      → question_gen (파라미터 조정 후 순환)  │
│  else (만족):                              │
│      → END                                │
└──────────────────────────────────────────┘

LangGraph 핵심 특징이 워크플로우에 반영된 방식:

| LangGraph 특징 | 적용 방식 |
| --- | --- |
| StateGraph | 면접 질문, 답변, 분석 결과, 생성된 꼬리 질문, 사용자 피드백 등 전체 상태를 하나의 TypedDict State로 관리 |
| 노드(Node) | 각 분석 단계(답변 분석, 용어 추출, 질문 생성, 품질 평가, 사용자 검토)를 독립적인 노드 함수로 정의 |
| 조건부 엣지(Conditional Edge) | 품질 평가 결과에 따라 재생성 또는 사용자 검토로 분기, 사용자 피드백에 따라 재생성 또는 종료로 분기 |
| 순환 그래프(Cyclic Graph) | 품질 미달 시 질문 생성 노드로 되돌아가는 루프, 사용자 피드백에 의한 재생성 루프 — DAG가 아닌 순환 구조 |
| Human-in-the-Loop | interrupt_before를 활용하여 human_review 노드 진입 전 그래프 실행을 중단하고, 사용자 피드백을 State에 주입한 뒤 재개 |
| 상태 영속성(Checkpointing) | MemorySaver 또는 SqliteSaver를 활용하여 대화 상태를 저장하고, 중단된 지점에서 재개 가능 |

4. 기술 구현 설계

기술 스택

| 구분 | 기술 | 선정 이유 |
| --- | --- | --- |
| 에이전틱 프레임워크 | LangGraph | 조건부 분기, 순환 그래프, Human-in-the-Loop, 상태 관리 등 에이전틱 워크플로우에 필요한 모든 기능을 네이티브로 지원 |
| LLM | Solar API | 답변 분석, 용어 검증, 꼬리 질문 생성 등 복잡한 추론 작업 수행 |
| LLM 연동 | LangChain | LLM 호출, 프롬프트 템플릿, 출력 파서 등 LLM 연동 유틸리티 활용 |
| 백엔드 | Python + FastAPI | LangGraph 그래프 실행 및 API 서빙 |
| 프론트엔드 | Streamlit 또는 Gradio | 빠른 프로토타이핑, 대화형 UI 구현 |
| 상태 저장 | SQLite (LangGraph Checkpointer) | 로컬 환경에서 대화 상태 영속화 |

시스템 아키텍처

┌─────────────┐     ┌──────────────────────────────────────────┐
│  Frontend   │     │           Backend (FastAPI)               │
│  (Streamlit)│◄───►│                                          │
│             │     │  ┌────────────────────────────────────┐  │
│  - 질문/답변 │     │  │     LangGraph StateGraph            │  │
│    입력 폼   │     │  │                                    │  │
│  - 분석 결과 │     │  │  input → analyzer → extractor      │  │
│    표시      │     │  │    → generator → evaluator         │  │
│  - 꼬리 질문 │     │  │    → human_review → (loop/end)     │  │
│    목록      │     │  │                                    │  │
│  - 피드백    │     │  │  State + Checkpointer (SQLite)     │  │
│    버튼      │     │  └────────────────────────────────────┘  │
└─────────────┘     │                                          │
                    │  ┌──────────────┐                        │
                    │  │  LLM API     │  GPT-4o / Claude       │
                    │  └──────────────┘                        │
                    └──────────────────────────────────────────┘

프롬프트 설계 전략

- 역할 분리 원칙: 각 노드(답변 분석, 용어 추출, 질문 생성, 품질 평가)마다 역할에 특화된 시스템 프롬프트를 분리하여 설계한다. 하나의 프롬프트에 모든 역할을 넣지 않는다.

- 구조화된 출력: 각 노드의 LLM 출력을 JSON 또는 Pydantic 모델로 파싱하여 다음 노드에 전달한다. LangChain의 StructuredOutputParser 또는 with_structured_output()을 활용한다.

- 피드백 반영 프롬프트: 사용자 피드백이 있을 경우, 이전 생성 결과와 피드백 내용을 함께 프롬프트에 포함하여 개선된 결과를 생성한다.

데이터 활용 및 기억 관리

- 대화 내 상태 관리: LangGraph의 State에 현재 세션의 모든 정보(질문, 답변, 분석 결과, 피드백 이력, 반복 횟수)를 저장한다.

- 체크포인터를 통한 세션 영속화: SqliteSaver를 사용하여 그래프 실행 상태를 저장하고, Human-in-the-Loop 중단 후에도 이어서 실행할 수 있도록 한다.

- 외부 지식 베이스: MVP 단계에서는 LLM의 내장 지식을 활용하되, 향후 CS 도메인별 개념 정리 문서를 RAG로 연동하여 질문 품질을 높일 수 있다.

제약사항 및 예외 처리

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 지원 범위 | CS 기초(OS, 네트워크, DB, 자료구조/알고리즘) 및 주요 기술 스택 면접 질문에 한정. 인성 면접, 영어 면접은 제외 |
| 입력 제한 | 답변 텍스트는 최소 50자 이상, 최대 2000자 이하. 너무 짧으면 분석이 무의미하고, 너무 길면 LLM 토큰 비용 증가 |
| 반복 제한 | 꼬리 질문 재생성은 최대 3회로 제한하여 무한 루프 방지 (State.iteration_count로 관리) |
| LLM 의존성 | LLM API 장애 시 에러 메시지를 사용자에게 안내하고 재시도 유도 |
| 환각 대응 | 품질 평가 노드에서 생성된 질문이 원래 답변/질문과 무관한 경우를 필터링 |
| 이번 범위 제외 | 사용자 답변에 대한 모범 답안 생성, 면접 시뮬레이션(음성), 사용자 간 비교 기능 |

5. 성과 평가 및 실행 계획

성공 지표(KPI)

| 지표 | 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 꼬리 질문 관련성 | 생성된 꼬리 질문의 80% 이상이 원래 답변과 직접 관련 | 사용자 피드백(유용함/불필요) 비율 |
| Human-in-the-Loop 동작 | 사용자 피드백 반영 후 재생성 시 만족도 향상 | 재생성 후 “만족” 비율 |
| 워크플로우 완주율 | 입력부터 최종 꼬리 질문 확인까지 정상 완료 90% 이상 | 시스템 로그 |

MVP 범위

MVP에 포함 (필수 구현): - [x] LangGraph StateGraph 기반 에이전틱 워크플로우 구현 (노드 5개 + 조건부 엣지 2개) - [x] 답변 분석 노드: 모호한 표현 및 약점 식별 - [x] 핵심 용어 추출 노드: 기술 용어 추출 및 정확성 판단 - [x] 꼬리 질문 생성 노드: 난이도별 3~5개 질문 생성 - [x] 품질 평가 노드: 생성된 질문의 관련성 및 적절성 평가 + 조건부 엣지로 재생성 루프 - [x] Human-in-the-Loop: interrupt_before를 활용한 사용자 피드백 수집 및 반영 - [x] Streamlit 기반 대화형 UI (입력 → 분석 결과 → 꼬리 질문 → 피드백) - [x] 로컬 환경에서 실행 가능한 데모

MVP에서 제외 (향후 확장): - [ ] RAG 기반 도메인 지식 베이스 연동 - [ ] 사용자별 학습 이력 관리 및 취약 영역 리포트 - [ ] 모범 답안 생성 기능 - [ ] 음성 기반 면접 시뮬레이션

단계별 개발 로드맵

| 단계 | 목표 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- |
| 1단계: 핵심 그래프 구축 | LangGraph 워크플로우 동작 확인 | State 정의, 노드 함수 구현(answer_analyzer, term_extractor, question_generator, quality_evaluator), 엣지 연결, 터미널에서 실행 테스트 |
| 2단계: 조건부 분기 및 순환 | 에이전틱 워크플로우 완성 | 품질 평가 기반 조건부 엣지 구현, 재생성 루프 구현, iteration_count 기반 루프 제한 |
| 3단계: Human-in-the-Loop | 사용자 피드백 반영 | interrupt_before 설정, Checkpointer(SqliteSaver) 연동, 피드백 수집 → State 업데이트 → 그래프 재개 흐름 구현 |
| 4단계: UI 연동 | 사용자 인터페이스 완성 | Streamlit UI 구현, FastAPI 엔드포인트 구성, UI ↔ 그래프 연동 |
| 5단계: 통합 테스트 및 데모 | 데모 준비 | 시나리오별 테스트, 프롬프트 튜닝, 에러 처리 보완, 데모 시연 준비 |

기대 효과

- 면접 준비 효율 향상: 혼자 준비해도 실제 면접관 수준의 꼬리 질문을 받아볼 수 있어, 스터디 없이도 깊이 있는 면접 준비가 가능해진다.

- 약점 인지 및 개선: 자신의 답변에서 어떤 부분이 부족한지를 구체적으로 파악하고, 보완 방향을 잡을 수 있다.

- 에이전틱 워크플로우 학습: LangGraph의 StateGraph, 조건부 엣지, 순환 그래프, Human-in-the-Loop 등 에이전틱 AI 시스템의 핵심 패턴을 실제 서비스에 적용하는 경험을 쌓을 수 있다.